附件2

“135”工程升级版扫尾批项目核查详情表

| 序号 | 所在市州 | 园区名称 | 项目名称 | 项目代码 | 建设业主 | 项目批次 | 获开工奖补面积（万平方米） | 认定开工奖补面积（万平方米） | 是否在2022年10月10日前办理好产权证或竣工验收备案表 | 获开工奖补面积中取得产权证或竣工验收备案面积（万平方米） | 获开工奖补面积中实际建成面积（万平方米） | 获开工奖补面积中入驻面积（万平方米） | 入驻率（%） | 拟认定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 湖南蓝山经济开发区 | 蓝山县创新创业园标准厂房二期 | 2017-431127-47-01-027752 | 蓝山元嘉城建发展有限公司 | 第二批 | 4.30  | 4.30  | 是 | 4.30  | 4.30  | 4.30  | 100% | 给予取得竣工验收备案表或产权证面积竣工奖补 |
| 2 | 永州市 | 湖南蓝山经济开发区 | 湖南郁葱林业茶油加工厂房及办公楼 | 2018-431127-05-03-035809 | 湖南郁葱林业科技有限公司 | 第二批 | 0.50  | 0.50  | 是 | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 100% | 给予取得竣工验收备案表或产权证面积竣工奖补 |
| 3 | 永州市 | 湖南蓝山经济开发区 | 蓝山欧美皮具产业园有限公司建设项目 | 2018-431127-19-03-011729 | 蓝山欧美皮具产业园有限公司 | 第三批 | 2.50  | 2.50  | 是 | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 100% | 给予取得竣工验收备案表或产权证面积竣工奖补 |